|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 20.02.2017 | **№** | 14-п |
| **с. Раннее** |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2013-2016 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 31.10.2013 г. № 63-п «О Порядке формирования, реализации

 и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2016 годы»**,** согласно приложению.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации: С.В.Киселев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

14-п от 20.02.2017 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | -перевод с электроотопления на газовое топливо объектов социальной инфраструктуры- ориентация капительных вложений из средств местного бюджета на проектные работы и софинансирование строительства- ориентация инвестиционных расходов муниципального бюджета на достижение конечных результатов при софинансировании строительства объектов коммунальной инфраструктуры- экономия расходования бюджетных средств на оплату коммунальных услуг-строительство мини котельной, подвод к мини котельной газопровода, воды, теплотрассы к объектам коммунальной инфраструктуры.  |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 496,1 | 365,9 | - |
|  | второй год реализации программы  | 130,0 | 129,8 |  |
|  | третий год реализации программы  | 4215,8 | 315,7 |  |
|  | четвертый год | 4077,6 | 4077,5 |  |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** Проектно-изыскательские работы ,оформление проектно-сметной документации и документов к ней.  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 496,1 | 365,9 | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 2** Начальный этап оформления проектно-сметной документации  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  |  |
|  | второй год реализации программы  | 130,0 | 129,8 |  |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Оформление проектно-сметной документации | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  | 4215,8 | 315,7 |  |
|  | **П** строительство мини котельной, подвод к мини котельной газопровода, воды, теплотрассы к объектам коммунальной инфраструктуры. **оказатель 4** |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |