|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 20.02.2017 | **№** | 14-п |
| **с. Раннее** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2013-2016 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 31.10.2013 г. № 63-п «О Порядке формирования, реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2016 годы»**,** согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации: С.В.Киселев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

14-п от 20.02.2017 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | -перевод с электроотопления на газовое топливо объектов социальной инфраструктуры  - ориентация капительных вложений из средств местного бюджета на проектные работы и софинансирование строительства  - ориентация инвестиционных расходов муниципального бюджета на достижение конечных результатов при софинансировании строительства объектов коммунальной инфраструктуры  - экономия расходования бюджетных средств на оплату коммунальных услуг  -строительство мини котельной, подвод к мини котельной газопровода, воды, теплотрассы к объектам коммунальной инфраструктуры. | | |
| 2. | Объем финансирования,  тыс. рублей | план | факт | отклонение,  % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 496,1 | 365,9 | - |
|  | второй год реализации программы | 130,0 | 129,8 |  |
|  | третий год реализации программы | 4215,8 | 315,7 |  |
|  | четвертый год | 4077,6 | 4077,5 |  |
| 3. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | **Показатель 1**  Проектно-изыскательские работы ,  оформление проектно-сметной документации и документов к ней. |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 496,1 | 365,9 | - |
|  | второй год реализации программы |  |  | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 2**  Начальный этап оформления проектно-сметной документации | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы | 130,0 | 129,8 |  |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Оформление проектно-сметной документации | план | факт | отклонение,  % |
|  | первый год реализации программы |  |  | - |
|  | второй год реализации программы |  |  | - |
|  | третий год реализации программы | 4215,8 | 315,7 |  |
|  | **П** строительство мини котельной, подвод к мини котельной газопровода, воды, теплотрассы к объектам коммунальной инфраструктуры. **оказатель 4** |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) |  |  |  |