|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ****СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 20.02.2017 | **№** | 16-п |
| **с. Раннее**  |

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Ранневского сельсовета Ташлинского

Района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 31.10.2013 г. № 63-п «О Порядке формирования, реализации

 и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации : С.В.Киселев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

16-п от 20.02.2017 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**"Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
|  N п/п |  Характеристики программы  |
|  1  |  2  |
| 1.  | Цели и задачи программы  | -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Ранневский сельсовет;-Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов; -Совершенствование эстетического вида Ранневского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;-Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;-Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;-Повышение общего уровня благоустройства поселения  |
| 2.  | Объем финансирования, тыс. рублей  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | в том числе:  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  | 534,9 | 534,8 |  |
|  | второй год реализации программы  | 67,1 | 67,1 |  |
|  | третий год реализации программы  | 44,32 | 44,32 |  |
| 3.  | Показатели результатов деятельности  |  план  |  факт  | отклонение, %  |
|  | **Показатель 1** Охват уличного освещения на территории поселения, %  |  |  |  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  |  |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 2** Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству, %  | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 3** Содержание свалок по требованию СанПина, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 4** Улучшение экологической обстановки на территории поселения, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |
|  | **Показатель 5** Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу, % | план  | факт  | отклонение, %  |
|  | первый год реализации программы  |  |  | - |
|  | второй год реализации программы  |  |  | - |
|  | третий год реализации программы  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат)  |  |  |  |