| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.08.2021г. | № | 56-п |  |
| с. Раннее |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в МО Ранневский  сельсовет

Ташлинского района Оренбургской

области на 2021-2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ранневский сельсовет:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  Ранневский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2021-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление от 02.06.2020 № 47-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2020-2022гг.» считать утратившим силу.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением  данного постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава   администрации

Ранневского сельсовета:                                                       О.Г.Половянова

Приложение к

Постановлению администрации

Ранневского сельсовета

От 17.08.2021 № 56-п

Программа

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

муниципальном образовании  Ранневский  сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

на 2021-2025 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основы разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; - - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» на основании данных, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования». - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации; - экономия топливно - энергетических ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты программы | - Экономия электрической энергии в администрации и в системах уличного освещения; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; - Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования программы, в т.ч. по годам | Источник финансового обеспечения реализации программы - местный бюджет. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет _____ тыс. рублей, в том числе: В 2021 году –______тыс. рублей; В 2022 году ______ тыс. рублей; В 2023 году -______ тыс. рублей В 2024 году - ______тыс. рублей В 2025 году - _____ тыс. рублей |

2. Общая характеристика социально-экономической  сферы реализации муниципальной программы. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Ранневский  сельсовет

МО Ранневский  сельсовет включает в себя  3 села:с.Раннее, с.Мирошкино, с.Пустобаево.  На территории МО Ранневский  сельсовет осуществляют свою деятельность  индивидуальные предприниматели. Базового сельскохозяйственного предприятия на территории сельсовета нет.

Электроснабжение объектов осуществляет ПАО « МРСК Волги»- «Оренбургэнерго».

На территории МО Ранневский  сельсовет имеется централизованное водоснабжение. Водоснабжение сел осуществляют 6 водонапорных скважин. Для повышения энергоэффективности и уменьшения энергозатрат необходимо установить на водяные скважины частотные преобразователи.

Обслуживание сетей водоснабжения частного сектора и организаций осуществляет  население. Администрация Ранневского сельсовета  планирует начать оформление системы водоснабжения  в свою собственность

Дома МКД отсутствуют.

На территории МО Ранневский  сельсовет функционируют: СДК с.Раннее, клуб с.Мирошкино , клуб с.Пустобаево и библиотека. Во всех зданиях культуры установлены приборы учета энергии. Во всех  сельских клубах и библитеке  требуется замена электрических ламп на энергосберегающие лампы.

Имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В условиях роста энергоресурсов.

Все села МО Ранневский  сельсовет газифицированы.

В помещениях администрации МО Ранневский  сельсовет  не имеется водоснабжения и водоотведения. Отопление газовое. Основными источниками потребления электроэнергии является оргтехника, освещение. В течении последних лет производится постепенный переход на энергосберегающие лампы освещения.

На территории сел МО Ранневский сельсовет установлено уличное освещение. Практически во всех селах сельсовета старые светильники заменены на энергосберегающие.  В планах на 2021 и 2025 годы произвести окончательно замену старых светильников на энергосберегающие.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, целевые показатели, описание ожидаемых результатов сроков и этапов реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Повышение эффективности системы электроснабжения.

Реализация программы позволит:

- осуществить переход на энергоэффективный путь развития;

- оптимизировать топливно-энергетический баланс;

- уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Муниципальная программа рассчитана на 2021-2025 годы.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика

основных мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующих функций:

-правоустанавливающая - нормативное правовое регулирование в соответствующих сферах;

-правоприменительная - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проектов местного бюджета.

Перечень основных мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование расходов по мероприятию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения | Не требует затрат |
| 2 | Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Не требует затрат |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Ранневский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Не требует затрат |
| 4 | Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета | Бюджет МО Ранневский сельсовет |
| 5 | Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфраструктуры | Бюджет МО Ранневский сельсовет |
| 6 | Утепление окон в помещениях администрации | Бюджет МО Ранневский сельсовет |
| 7 | Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). | Не требует затрат |
| 8 | Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Не требует затрат |
| 9 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах | Не требует затрат |

План реализации муниципальной программы представлен в таблице 4 Приложения № 1.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет _____ тыс. рублей, в том числе:

В 2021 году –_____ тыс. рублей;

В 2022 году  -_____ тыс. рублей;

В 2023 году  - _____ тыс. рублей

В 2024 году - ______тыс. рублей

В 2025 году  - _____ тыс. рублей

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете МО Ранневский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на очередной год и плановый период.

| Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021-2025 годы» Таблица 1. Общие целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы |  |
| --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | х |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО _______ сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на __–___ годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень снижения потребления электроэнергии по уличному освещению к предыдущему году |  | проценты | 4,42 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | х |  |
| 2. | Уровень снижения потребления электроэнергии в помещениях администрации к предыдущему году |  | проценты | 3,90 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | х |  |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Ранневский сельсовет Ташлинскогокого района Оренбургской области на _2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы кадрового состава, способных к реализации задач муниципальной политики в области энергосбережения | Нереализация программы по энергосбережению и поставленных задач |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 2. | Основное мероприятие 2 Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 3. | Основное мероприятие 3 Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Ранневский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энерго-сбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 4. | Основное мероприятие 4 Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 5. | Основное мероприятие 5 Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфра-структуры |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 6. | Основное мероприятие 6 Утепление окон в помещениях администрации |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 7. | Основное мероприятие 7 Выявление бесхозяйствен-ных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 |  |  |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 8. | Основное мероприятие 8 Стимуляция производи-телей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществля-ющих передачу энергети-ческих ресурсов, прове-дение мероприятий по энергосбережению, повы-шению энергетической эффективности и сокра-щению потерь энергети-ческих ресурсов |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов. Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов. Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 9. | Основное мероприятие 9 Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |

Таблица 3

- Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

| № п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Ранневский сельсовет Ташлинскогокого района Оренбургской области на _2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы кадрового состава, способных к реализации задач муниципальной политики в области энергосбережения | Нереализация программы по энергосбережению и поставленных задач |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 2. | Основное мероприятие 2 Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 3. | Основное мероприятие 3 Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Ранневский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энерго-сбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 4. | Основное мероприятие 4 Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 5. | Основное мероприятие 5 Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфра-структуры |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 6. | Основное мероприятие 6 Утепление окон в помещениях администрации |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 7. | Основное мероприятие 7 Выявление бесхозяйствен-ных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 |  |  |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 8. | Основное мероприятие 8 Стимуляция производи-телей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществля-ющих передачу энергети-ческих ресурсов, прове-дение мероприятий по энергосбережению, повы-шению энергетической эффективности и сокра-щению потерь энергети-ческих ресурсов |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов. Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов. Отсутствие энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 9. | Основное мероприятие 9 Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах |  | Администрация муниципального образования ____________ сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов | Увеличение расхода электроэнергии, увеличение доли расходов бюджета сельсовета на оплату потребленных энергоресурсов |  | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |

Таблица 3

- Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования |  | Оценка расходов |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2021–2025 годы» | всего, в том числе: | 61,6 | 46,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 61,6 | 46,0 | 51,0 | 46,0 | 46,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1 | Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 2 | Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Ранневский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энерго-сбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 4 | Установка энергосберегающего оборудования, осветительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета. | всего, в том числе: | 26,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 26,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 5 | Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 6 | Утепление окон в помещениях администрации | всего, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 7 | Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого иму-щества, используемых для передачи энергетических ресур-сов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 8 | Стимуляция производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 9 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2021-2025 годах | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

План реализации муниципальной программы на 2021-2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации | Объемы финансирования в планируемом году (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. |  | Всего по муниципальной программе | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Снижение показателей расхода энергопотребления |  |  | 61,6 |
| 2. |  | Основное мероприятие 1 Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в сфере энергосбережения | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы кадрового состава, способных к реализации задач муниципальной политики в области энергосбережения |  | 0,0 |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2 Проведение и участие в семинарах на тему энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | 0,0 |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 3 Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения на официальном сайте МО Ранневский сельсовет. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению, информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергети-ческой эффективности | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Формирование энергосберегающего сознания потребителей энергоресурсов |  | 0,0 |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 4 Установка энергосберегающего оборудования, осве-тительных энергосберегающих ламп, конструкций и приборов учета | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета на оплату потребленных энергоресурсов |  | 21,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  | Основное мероприятие 5 Установка частотных преобразователей в системе коммунальной инфра-структуры | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета на оплату потребленных энергоресурсов |  | 35,0 |  |
| 6. |  | Основное мероприятие 6 Утепление окон в помещениях администрации | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета на оплату потребленных энергоресурсов |  | 1,0 |  |
| 7. |  | Основное мероприятие 7 Выявление бесхозяйственных объектов недвижимого иму-щества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение). | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 8 Стимуляция производите-лей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществля-ющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повы-шению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета на оплату потребленных энергоресурсов |  | 0,0 |  |
|  |  | Основное мероприятие 8 Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2019-2023годах | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет | 2021 | 2025 | Экономия электроэнергии Снижение доли расходов бюджета на оплату потребленных энергоресурсов |  | 0,0 |  |