|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 07.04.2022 | **№** | 33-п |
| **с. Раннее** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Комплексной развитие транспортной

инфраструктуры муниципального

образования Ранневский сельсовет

Ташлинскогорайона Оренбургской области

на 2017-2030годы» за 2021 г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2017-2030 годы» за 2021г.согласно приложению.

2.Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2017-2030 годы» за 2021г. согласно приложению.

3. Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации : О.Г.Половянова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | |  | | | |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО Ранневский сельсовет на 2017-2030 годы" | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | | |  | | | |
| Цель подпрограммы: | развитие транспортной инфраструктуры МО для удовлетворения потребностей населения и повышения уровня безопасность дорожного движения | | |  | | | |
| Задачи программы: | обеспечение текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования | | |  | | | |
|  | повышение уровня безопасности дорожного движения в сельском поселении | | |  | | | |
|  | капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений на них | | |  | | | |
|  | оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения сельского поселения | | |  | | | |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** | |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** | | | | | | | |
| Индикатор 1: Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 60 | |  | 1,50 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 90 | |  |
| Индикатор 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 | |  | 0,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | |  |
| Индикатор 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 | |  | 0,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | |  |
| Индикатор 4: Количество отремонтированных искусственных сооружений | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 1 | |  | 1,00 |  | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 1 | |  |  | |
| Индикатор 5: Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 | |  | 1,00 |  | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |  | |  | 0,7 |  | |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 4 | |  |  |  | |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 4 | |  | 1,0 |  | |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 573,5 | |  | 0,4223190932868350 |  | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 484,4 | |  | |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 | |  | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 | |  | |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 1 | |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; | |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | х | 0,9 | |  | 0,7 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. | |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | О.Г.Половянова | |  |  |  | |
|  | *(подпись)* |  | (расшифровка подписи) | | |  |  | |
| Исполнитель |  |  | *Н.В.Исалиева* | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **520,9** | **635,9** | **635,9** | **540,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | 0 | **635,9** | **635,9** | **540,5** |
| **Основное мероприятие** | **«Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0409 | 0900100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **520,9** | **635,9** | **635,9** | **540,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0409 | 0900200000 | **520,9** | **635,9** | **635,9** | **540,5** |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** |  |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0409 | 0900300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **«Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0409 | 0900400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |